CALM 專案 W1 進度與對齊會通知

一、開頭

各位組員：

CALM-Editor 倉庫已建好並完成 W1 框架搭建。EasyEdit 已作為代碼基底整合進專案（EasyEdit/，內層 .git 已移除），統一編輯入口、評測協議與超網絡管線驗證均已就緒。以下為目前產出、需要各位配合的事項，以及對齊會的最佳議程與接口設計最佳方案。

二、已完成產出

- calm/calm_editor.py — CALMEditor 統一編輯入口草案（與 EasyEdit BaseEditor 風格相容：from_hparams / edit / batch_edit）。

- docs/evaluation_protocol.md — 統一評測協議：數據集、指標（rewrite_acc、paraphrase、locality、portability）與通過標準。

- ROME demo（gpt2-xl）與 MEND 超網絡小規模驗證已跑通 — 詳見 docs/w1_hypernetwork_verification.md（gpt2-small 501 步訓練、loss 收斂）。

三、請組員完成（四步）

- clone 倉庫：https://github.com/FongChinWai-Vivi/CALM-Editor-CISC7021-Task1-Group26

- 安裝依賴：Python 3.11 + 專案根目錄 .venv；先安裝 CUDA 版 torch，再安裝 EasyEdit requirements（命令見下方）。

- 確認 GPU 可用：執行 python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"，預期輸出 True。

- 閱讀對齊決議：docs/w1_alignment_decision.md（模型清單與接口設計的鎖定草案）。

安裝依賴的命令如下：

python -m venv .venv .venv\Scripts\activate pip install torch==2.9.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126 pip install -r EasyEdit\requirements.txt

四、30 分鐘對齊會——最佳議程（決議導向）

本會議以「決議」為唯一產出：模型清單與接口只有「通過」或「提出修訂」兩種狀態，不做開放式討論。議程如下：

| 時間 | 議程 | 重點 |
| --- | --- | --- |
| 00:00–05:00 | 進度同步 | 每人 1 分鐘匯報，只說阻塞點 |
| 05:00–15:00 | 模型清單 | 當場確認四模型鎖定：正式評測 Llama-3-8B（主測 reliability / generalisation / locality）+ GPT-J-6B（小規模早驗證）；gpt2-xl / gpt2-small 僅快速驗證、不計入報告；Llama-3-8B 為 gated 模型需確認 HF 權限，否則降級 GPT-J-6B 為主測 |
| 15:00–25:00 | 接口設計 | 當場凍結 CALMEditor 接口，組件對接點逐條過，修改須記錄到決議文檔 |
| 25:00–30:00 | Gate 1 收尾 | Hio Lam 確認三數據管線接入時間，約定 Gate 1 驗收方式（各自分支跑通 + main 合入） |

附註：會議是決議會不是討論會，模型清單與接口只有「通過」或「提出修訂」兩種狀態。

五、接口設計最佳方案

核心原則：對 EasyEdit 生態零侵入。CALM 作為 BaseEditor 子類註冊，數據管線與評測腳本不用改接口。

數據流示意：

EditRequest {subject, relation, object, context}   │   ▼ CALMEditor（BaseEditor 子類，唯一入口：from_hparams / edit / batch_edit）   │   ▼ ConflictGate.decide(request, candidate_update, context)   ├── Write  → HypernetworkEditor.generate_update 寫入權重   ├── Route  → SideMemory.store（分片只追加、不覆蓋）   └── Reject → 返回衝突標記   │   ▼ EditResult {status, metrics: rewrite_acc / paraphrase / locality / portability}

組件對接表：

| 組件 | 接口 | 實現者 | 時程 |
| --- | --- | --- | --- |
| HypernetworkEditor | generate_update(edit) -> low_rank_update | Fong Chin Wai | W3 |
| SideMemory | store(edit, value) / lookup(edit) | Fong Hio Lam | W3 |
| ConflictGate | decide(edit, candidate, context) -> Write / Routing / Reject | Tang I Choi | W3 |

推薦理由：

- 三人 W3 可完全並行：接口凍結後誰都不用等誰。

- 評測腳本走 EasyEdit 原生 evaluate 層，Gate 1 指標口徑天然統一。

- 降級路徑天然保留：超網絡失敗時 ConflictGate 單獨工作（Write → ROME 式寫入，Route → GRACE 式記憶），不破壞整體結構。

六、組員 W1 分工提醒

W1 各組員分工與目前狀態如下，請各位按進度完成，Gate 1 前需全部就緒：

| 組員 | 學號 | W1 負責內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fong Chin Wai | MC653748 | 框架與評測協議：EasyEdit 框架、evaluation_protocol.md、ROME demo、MEND 驗證 | 已完成 |
| Fong Hio Lam | MC654953 | 數據管線：CounterFact / zsRE / MQuAKE 數據加載器與指標腳本，Gate 1 前需可跑 | 進行中 |
| Tang I Choi | MC631517 | 衝突標註：撰寫衝突標註手冊，並完成 100 條編輯的試點標註，供 W3 衝突門訓練數據使用 | 進行中 |

七、Gate 1（W1 末）

Gate 1 驗收需三人各自完成：數據管線與指標腳本（Hio Lam）、衝突標註手冊與試點標註（Tang I Choi）、框架與評測協議（Chin Wai，已完成）。三條數據管線（CounterFact / zsRE / MQuAKE）與指標腳本（rewrite_acc、paraphrase、locality、portability）全部可跑，請 Hio Lam 確認數據管線進度，有阻礙隨時提出。

若有任何疑問，請於對齊會前在群組提出。謝謝！